Journal de travail Mathias Groux

## Lundi 2 mai 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Durée (h) | Description | remarques |
| Administratif | 1 | Lecture du cahier des charges |  |
| Analyse | 1.5 | Analyse du cahier des charges et discussion avec la cheffe de projet |  |
| Administratif | 0.75 | Entretien avec M.Kiener, le premier expert |  |
| Analyse | 2 | Identification des tâches, et création de la planification initiale |  |
| Analyse | 1 | Une heure supplémentaire pour terminer la planification initiale, car il n’était pas aisé terminer en deux heures, surtout avec le bruit. |  |
| Total | 6,25 / 5.25 |  |  |

## Mardi 3 mai 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Durée (h) | Description | remarques |
| Analyse,  Base de données | 1 | Ebauche d’un premier MCD au stylo |  |
| Analyse,  Base de données | 1 | Schéma de la base de données, d’abord sur Word, puis avec JMerise | Petite perte de temps en essayant de dessiner sur Word, mais rien de bien grave. |
| Analyse,  Base de données | 0.75 | Discussion avec Mme Andolfatto sur le MCD | Deux tables superflues sont supprimées, mais bon travail dans l’ensemble |
| Analyse,  Base de données | 1 | Corrections du MCD et création d’un dessin sur ordinateur par JMerise | Aucun problème à signaler |
| Administratif | 0.5 | Création et rédaction du journal de travail | Ce document méritait une colonne pour afficher l’appréciation du travail, ce qui a été fait le mercredi 4 mai 2022. |
| Implémentation,  Base de données | 0.5 | Une demi-heure pour faire fonctionner Wamp Server, qui fonctionnait très bien avant les vacances. | « http 404 error » apparaissait au lancement. J’ai réinstallé le programme, en version 32 bits cette fois-ci. |
| Implémentation,  Base de données | 1 | Création du MPD, et importation sur PhpMyAdmin | Aucun problème à signaler |
| Administratif | 0.5 | Mail + Git + commencement du rapport |  |
| Total | 6.25 / 6.25 |  | La salle était ouverte pendant une pause, j’ai pu travailler un quart d’heure de plus. |

## Mercredi 4 mai 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Durée (h) | Description | remarques |
| Analyse | 1 | Récupération d’un Template Bootstrap pour enlever tout ce qui n’est pas nécessaire au site internet. | Le rendu est propre et épuré. |
| Implémentation, connexion | 2 | Création du formulaire de connexion, la page qui récupère les informations, et les fonctions qui font le lien avec la base de données. | L’utilisateur peut se connecter au site internet |
| Implémentation, inscription | 1.5 | Création du formulaire d’inscription, et de la page qui récupère les informations. | Toutes les informations ne sont pas récupérées aussi bien proprement que le s |
| Analyse, Documentation | 0.5 | Description brève de JMerise et Wamp |  |
| Administratif | 0.5 | Plusieurs mails aux Experts pour terminer la journée |  |
| Administratif | 0.5 | Rédaction du journal de travail | En ordre |
| Total | 6/6 |  |  |

## Jeudi 5 mai 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Durée (h) | Description | remarques |
| Analyse | 0.5 | Séance de question avec la cheffe de projet | Discussion productive à propos de l’accent à mettre sur l’analyse, et ensuite le retranscrire sur la documentation. |
| Analyse | 1 | Schéma à la main du fonctionnement de l’inscription, et de la préinscription pour de l’administrateur pour l’entraineur | J’ai décidé de garder les champs initiaux, |
| Documentation,  Analyse | 1 | Analyse de la base de données, descriptif et fonctionnement du MCD | En ordre |
| Implémentation, inscription | 1 | Finalisation de la fonction d’inscription, l’utilisateur peut s’inscrire. | La fonction pour rentrer les données est implémentée. |
| Implémentation, vérification du mail de la personne |  | La fonction PHP pour trouver une personne avec le mail est fonctionnelle. |  |
| Administratif | 0.5 | Rédaction du journal de travail |  |
| Documentation, Analyse | 1 | Rédactions de plusieurs parties, à propos de Bootstrap, fonctionnement de |  |
| Total | 6.75 / 6.75 |  | La journée n’a pas été aussi productive qu’attendue. Je me suis laissé distraire par moments. |