Journal de travail Mathias Groux

## Lundi 2 mai 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Catégorie | Durée (h) | Description |
| Administratif | 1 | Lecture du cahier des charges |
| Analyse | 1.5 | Analyse du cahier des charges et discussion avec la cheffe de projet |
| Administratif | 0.75 | Entretien avec M.Kiener, le premier expert |
| Analyse | 2 | Identification des tâches, et création de la planification initiale |
| Analyse | 1 | Une heure supplémentaire pour terminer la planification initiale, car il n’était pas aisé terminer en deux heures, surtout avec le bruit. |

## Mardi 3 mai 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Catégorie | Durée (h) | Description |
| Base de données | 1 | Ebauche d’un premier MCD au stylo |
| Base de données | 1 | Schéma de la base de données, d’abord sur Word, puis avec JMerise |
| Base de données | 0.75 | Discussion avec Mme Andolfatto sur le MCD |
| Base de données | 1 | Corrections du MCD et création d’un dessin sur ordinateur par JMerise |
| Administratif | 0.5 | Création et rédaction du journal de travail |
| Base de données | 0.5 | Une demi-heure pour faire fonctionner Wamp Server, qui fonctionnait très bien avant les vacances. |
| Base de données | 1 | Création du MPD, et importation sur Wamp |
|  |  |  |