Journal de travail Mathias Groux

## Lundi 2 mai 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Catégorie** | **Durée (h)** | **Description** | **remarques** |
| **Administratif** | 1 | Lecture du cahier des charges |  |
| **Analyse** | 1.5 | Analyse du cahier des charges et discussion avec la cheffe de projet |  |
| **Administratif** | 0.75 | Entretien avec M.Kiener, le premier expert |  |
| **Analyse** | 2 | Identification des tâches, et création de la planification initiale |  |
| **Analyse** | 1 | Une heure supplémentaire pour terminer la planification initiale, car il n’était pas aisé terminer en deux heures, surtout avec le bruit. |  |
| **Total** | 6,25 / 5.25 |  |  |

## Mardi 3 mai 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Catégorie** | **Durée (h)** | **Description** | **remarques** |
| **Analyse,**  **Base de données** | 1 | Ebauche d’un premier MCD au stylo |  |
| **Analyse,**  **Base de données** | 1 | Schéma de la base de données, d’abord sur Word, puis avec JMerise | Petite perte de temps en essayant de dessiner sur Word, mais rien de bien grave. |
| **Analyse,**  **Base de données** | 0.75 | Discussion avec Mme Andolfatto sur le MCD | Deux tables superflues sont supprimées, mais bon travail dans l’ensemble |
| **Analyse,**  **Base de données** | 1 | Corrections du MCD et création d’un dessin sur ordinateur par JMerise | Aucun problème à signaler |
| **Administratif** | 0.5 | Création et rédaction du journal de travail | Ce document méritait une colonne pour afficher l’appréciation du travail, ce qui a été fait le mercredi 4 mai 2022. |
| **Implémentation,**  **Base de données** | 0.5 | Une demi-heure pour faire fonctionner Wamp Server, qui fonctionnait très bien avant les vacances. | « http 404 error » apparaissait au lancement. J’ai réinstallé le programme, en version 32 bits cette fois-ci. |
| **Implémentation,**  **Base de données** | 1 | Création du MPD, et importation sur PhpMyAdmin | Aucun problème à signaler |
| **Administratif** | 0.5 | Mail + Git + commencement du rapport |  |
| **Total** | 6.25 |  | La salle était ouverte pendant une pause, j’ai pu travailler un quart d’heure de plus. |

## Mercredi 4 mai 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Catégorie** | **Durée (h)** | **Description** | **remarques** |
| **Analyse** | 1 | Récupération d’un Template Bootstrap pour enlever tout ce qui n’est pas nécessaire au site internet. | Le rendu est propre et épuré. |
| **Implémentation, connexion** | 2 | Création du formulaire de connexion, la page qui récupère les informations, et les fonctions qui font le lien avec la base de données. | L’utilisateur peut se connecter au site internet |
| **Implémentation, inscription** | 1.5 | Création du formulaire d’inscription, et de la page qui récupère les informations. | Toutes les informations ne sont pas récupérées aussi bien proprement que le s |
| **Analyse, Documentation** | 0.5 | Description brève de JMerise et Wamp |  |
| **Administratif** | 0.5 | Plusieurs mails aux Experts pour terminer la journée |  |
| **Administratif** | 0.5 | Rédaction du journal de travail | En ordre |
| **Total** | 6 |  |  |

## Jeudi 5 mai 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Catégorie** | **Durée (h)** | **Description** | **remarques** |
| **Analyse** | 0.5 | Séance de question avec la cheffe de projet | Discussion productive à propos de l’accent à mettre sur l’analyse, et ensuite le retranscrire sur la documentation. |
| **Analyse** | 1 | Schéma à la main du fonctionnement de l’inscription, et de la préinscription de l’administrateur pour l’entraineur |  |
| **Documentation,**  **Analyse** | 1.25 | Analyse de la base de données, descriptif et fonctionnement du MCD | En ordre |
| **Implémentation, inscription** | 1.0 | Finalisation de la fonction d’inscription, l’utilisateur peut s’inscrire, sans tenir compte du mail. | La fonction pour rentrer les données est implémentée. |
| **Implémentation, vérification du mail de la personne** | 1.0 | Développement de l’inscription  La fonction PHP faire fonctionner la requête qui trouve la personne avec le mail n’est pas encore fonctionnelle. | En développement, à surveiller ! |
| **Administratif** | 0.5 | Rédaction du journal de travail | En ordre |
| **Documentation, Analyse** | 1.5 | Rédactions de plusieurs parties, à propos de Bootstrap, fonctionnement de la présentation des données |  |
| **Total** | 6.75 |  | La journée n’a pas été aussi productive qu’attendue. Je me suis laissé distraire par moments. |

## Lundi 9 mai 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Catégorie** | **Durée (h)** | **Description** | **remarques** |
| **Implémentation,**  **Liste des équipes** | 2 | J’ai commencé à implémenter la présentation des données | La présentation n’est pas encore optimale, le tableau ne prend pas toute la page. Je verrai une prochaine fois comment améliorer la chose. Mais au moins les requêtes fonctionnent, ce n’est que de la cosmétique |
| **Implémentation, liste des terrains** | 1.75 | J’ai commencé à implémenter la liste des terrains sous la même forme | idem |
| **Total** | 2.75 |  |  |

## Mardi 10 mai 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Catégorie** | **Durée (h)** | **Description** | **remarques** |
| **Implémentation des news** | 1 | J’ai repris la mise en forme des terrains et des équipes, mais je vais regarder pour | Même remarque que pour lundi, mais au moins le code s’exécute sans erreur. |
| **Amélioration du menu de navigation** | 1.5 | Il y avait des erreurs qui étaient générées, et qui m’empêchaient de changer les éléments en fonction que l’utilisateur était connecté ou non. | Le site est plus ergonomique et plus professionnel. |
| **Implémentation,**  **Commentaire** | 1.5 | J’ai rédigé la plupart des commentaires sur le site internet. |  |
| **Documentation,**  **Analyse** | 1 | J’explique brièvement comment fonctionnent les formulaires, et les affichages de données par tableau PHP sous forme de tableaux HTML | Je suis satisfait du résultat, mais je dois faire attention pour les prochaines fois. Car je suis à jour dans ma planification, mais pas dans mon rapport de projet. |
| **Documentation,**  **Réalisation** | 1 | J’explique comment et pourquoi j’implémente ces fonctions | J’explique car la plupart de mon site fonctionne ainsi. |
| Total | 6 |  |  |

## Mercredi 11 mai 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Catégorie** | **Durée (h)** | **Description** | **remarques** |
| **Implémentation,**  **Affichage entraineurs** | 3 | Implémentation de l’affichage des entraineurs. Terminé | J’ai perdu une bonne heure parce que ma requête SQL était « juste », mais ne faisait pas ce que je voulais. Quand je demandais les informations d’un utilisateur, je ne recevais que les informations quand un utilisateur était rattaché à une équipe. Je remercie Monsieur Ithurbide de me faire remarquer que le « Inner Join » n’était pas approprié. |
| **Implémentation, modification d’un utilisateur** | 2 | Modification d’un utilisateur par l’administrateur | Il manque encore la vérification que seul l’administrateur ait accès à la page, mais la fonction est implémentée. |
| **Tests** | 1 | Création d’un fichier qui répertorie tous les tests que j’ai déjà réalisé, et ceux que j’envisage. | En ordre à présent |
| **Total** | 6 |  |  |

## Jeudi 12 mai 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Catégorie** | **Durée (h)** | **Description** | **remarques** |
| **Imprévu** | 1 | Après une mise à jour de l’OS, l’outil PHPMyAdmin ne fonctionne plus, j’ai dû réinstaller le serveur, et j’ai réécrit mes données de test. | Je n’avais jamais connu ce genre d’erreur par le passé. Heureusement que je ne suis pas en fin de projet. |
| **Implémentation, email** | 2 | Création d’une page « type » pour l’envoi d’un email. Je ne peux pas encore vérifier mon travail, mais la fonction est comme | Il faudra sans doute des ajustements, mais la structure, les variables et les fonctions sont comme le tutoriel que j’ai trouvé sur les forums. |
| **Analyse, base de données** | 0.5 | Discussion Mme Andolfatto à propos des champs supplémentaires sur l’activation des utilisateurs, et sur la structure du MCD pour permettre une réservation d’un terrain. |  |
| **Administratif** | 0.5 | Rédaction du journal de travail |  |
| **Implémentation, suppression d’un utilisateur** | 2 | Implémentation de la désactivation d’un utilisateur | En ordre |
| **Tests** | 0.5 | Tests de toutes les fonctionnalités que j’ai implémentées sur la gestion des utilisateur par l’administrateur. |  |
| **Administratif** | 0.25 | Journal de travail |  |
| **Total** | 6.75 | 6.75 avec le journal de travail | Deux choses à retenir de cette semaine. J’ai décidé d’intervertir la gestion des utilisateurs (qui était prévue pour la semaine prochaine), et la réservation des terrains de foot. Je suis dans le temps pour l’implémentation. Pour autant, je n’ai pas réussi à rester concentré sur le rapport de travail. Il faut que je sois discipliné pour la partie de documentation. |

## Lundi 16 mai 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Catégorie** | **Durée (h)** | **Description** | **remarques** |
| **Implémentation, mail automatiques** | 0.5 | J’essaie d’accéder à la console de gestion de l’hébergeur, Swisscenter | Je n’arrive pas à me connecter. J’en ai informé Mme. Andolfatto. |
| **Implémentation,**  **Modification du mot de passe** | 1.5 | J’implémente la possibilité pour l’utilisateur de modifier son mot de passe | En ordre |
| **Administratif** | 0.5 | Discussion avec la Cheffe de projet, sur la base de données, | En ordre |
| **Total** | 3.75 |  |  |

## Mardi 17 mai 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Catégorie** | **Durée (h)** | **Description** | **remarques** |
| **Administratif** | 0.25 | Prolongation de la licence de PhpStorm |  |
| **Administratif** | 0.25 | Entretien avec M.Melly, le deuxième expert |  |
| **Documentation** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Totale** | 0.5 |  |  |

## Mercredi 18 mai 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Catégorie** | **Durée (h)** | **Description** | **remarques** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Jeudi 19 mai 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Catégorie** | **Durée (h)** | **Description** | **remarques** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Total** | 6.75 |  |  |